## Slide 1
客製化短租與房源管理平台
專案開發與設計提案書 以 Django + Python 實現高穩定、易擴充之解決方案
提案團隊：Fisherfu 開發團隊 日期：2026 年 7 月

## Slide 2
專案背景與市場痛點
痛點一：傳統套版缺乏彈性
傳統套版網站（如 WordPress）的資料庫結構固定，難以應對複雜的自定義需求，例如「租客主動發布需求」與「房東留言即時媒合」的雙向互動邏輯。
痛點二：預訂流程不夠透明
傳統訂房平台通常無即時狀態流轉。本專案提供自產預訂編號（BOOK+時間戳），支援「待確認、已確認、已取消、已完成」四種狀態，防堵訂單混亂。
痛點三：系統擴充與維護性差
套版系統隨著外掛增多，速度變慢且有資安漏洞。我們採用 Django 獨立架構，高安全性防護（防 SQL Injection、XSS），且利於未來功能（如金流、API）擴充。

## Slide 3
技術選型與系統架構
🛠️ 高效後端與資料庫架構
• 後端技術 (Backend)： 採用企業級 Python 框架 Django 5.2。內建完整 ORM 模型與認證系統，縮短 50% 開發週期。 • 資料庫 (Database)： 本地開發使用 SQLite 輕量資料庫加速敏捷開發；雲端生產環境採用 PostgreSQL 資料庫，支援高併發安全讀寫，防範數據遺失。
🚀 現代化運維與自動部署
• 靜態檔案優化 (WhiteNoise)： 整合 WhiteNoise 靜態檔案引擎，不需複雜的伺服器 nginx 配置即可直接託管 CSS、JS、圖片，載入速度提升 200%。 • 雲端自動部署 (Render + CI/CD)： 連結 GitHub 代碼倉庫。每次推送新功能，Render 自動執行 build.sh 進行安裝、遷移資料庫並重啟，實現不中斷自動部署。

## Slide 4
核心功能模組規劃
01. 用戶權限系統
自定義 CustomUser 角色系統，完美分離「房東、租客、管理員」，支持電話、頭像、註冊時間紀錄，具備健全的安全密碼校驗與重導向機制。
02. 房源發布與管理
支援房源詳細規格（臥室/浴室數/限住人數）、價格、地址與 GPS 經緯度，並採用靈活的 JSON 儲存硬體設施。提供封面圖設定與排序上傳。
03. 智慧預訂與審核
租客點選即自動計算住宿天數與總價，生成唯一預訂編號。房東專屬管理後台可一鍵審核「已確認、已取消」等預訂狀態，即時管控可用房源。
04. 需求發布與留言
租客可主動發布租房需求（如偏好城市、預算、期望格局與入住日期），房東或平台其他用戶可針對該需求進行專屬留言，達成即時雙向媒合。

## Slide 5
專案開發時程與階段目標
第 1-2 週
系統分析與介面設計
• 需求細節確認與分析 • 資料庫 Schema 詳細設計 • UI/UX 視覺與網頁切版
第 3-6 週
核心功能開發與模組串接
• 用戶認證與權限管理 • 房源/圖片上傳與預訂模組 • 租客需求留言版功能
第 7-8 週
系統測試與安全性優化
• 單元測試與漏洞防範檢查 • WhiteNoise 靜態檔案優化 • 金流/地圖 API 模擬對接
第 9 週
雲端部署、驗收與交付
• 生產環境 Render 部署與上線 • 使用者驗收測試 (UAT) • 程式碼、文件轉移與教練培訓

## Slide 6
售後服務與保固維護
🔧 12 個月免費系統保固
自驗收日起提供 1 年免費程式 Bug 保固，保障平台穩定運作。保固範圍內程式故障皆由我方團隊第一時間修復。
📊 完整錯誤日誌與錯誤捕獲
Django 內建 Logging 機制自動紀錄重大錯誤，並可配置 Email/Webhook 自動警報，第一時間防堵程式崩潰，大幅降低停機損失。
📖 健全的技術轉移與說明文件
交付程式碼時附帶後台操作手冊與部署文檔。並提供 2 小時的線上教育訓練，確保您的團隊能輕鬆接手系統日常維護與內容管理。
💾 資料庫定期雲端備份設計
配合 Render 與雲端資料庫之備份策略，設計每日自動備份，防範因伺服器故障或惡意攻擊而導致的數據丟失，安全無虞。

## Slide 7
報價方案與付款時程
方案 A：現有原型優化快速上線版
NT$ 60,000 ~ 80,000 (開發期：約 4 週)
• 使用現有 Django `ShortStay` 原型進行客製調整 • 精美套版視覺調整（無從零客製設計師訪談） • 基本功能測試，並直接部署至 Render + PostgreSQL • 提供 3 個月系統 Bug 保固與 1 小時線上操作教學 👉 適合需要短時間內（一個月內）上線 DEMO 的業主。
方案 B：全功能客製化設計版 (推薦)
NT$ 120,000 ~ 150,000 (開發期：約 9 週)
• 專屬 UI/UX 設計師參與訪談，打造獨一無二的前台視覺 • 從零定製核心邏輯，支援第三方 Google/FB 登入 • 串接第三方地圖 API (Google Maps) 及簡訊驗證 API • 完善的自動備份、伺服器監控與健全的技術交接文件 • 提供 12 個月免費程式保固與 2 小時完整技術移轉培訓 👉 適合需要建構品牌、高資安防護與長期營運的業主。